ROADMAP DE DESENVOLVIMENTO

Sistema de Gestão Eclesiástica

Ordem de implementação · Back-end + Front-end

NestJS  ·  Prisma  ·  PostgreSQL

# Princípios da Ordem de Desenvolvimento

A sequência foi definida a partir de três critérios: dependência de dados (o que precisa existir no banco antes que outra coisa faça sentido), visibilidade incremental (cada sprint entrega algo navegável) e adiamento consciente de permissões (auth completo só no final).

| Fundação primeiro | Organização, categorias e organismos são a espinha dorsal. Tudo depende deles. |
| --- | --- |
| Dados antes de telas complexas | O back-end de cada módulo é entregue antes das telas de gestão, mas a tela simples de listagem/cadastro acompanha o back. |
| Login simples agora, auth depois | Uma tela de login funcional é criada cedo para dar acesso ao sistema, mas grupos de permissão e controles granulares ficam para o final. |
| Organograma junto com estrutura | A visualização hierárquica (organograma) é desenvolvida assim que organismos e lideranças estiverem cadastráveis — não precisa esperar tudo. |
| Fluxo de membros antes de eventos | Você precisa de membros cadastrados e alocados para que check-in, presença e designação de eventos façam sentido. |

# Visão Geral — Sprints

| # | Foco | Entregáveis principais |
| --- | --- | --- |
| S1 | Fundação & Infraestrutura | [Projeto] [DB] [Login básico] |
| S2 | Organização e Organismos | [Org] [Categorias] [Árvore] |
| S3 | Organograma | [Visualização] [Lideranças] |
| S4 | Pessoas & Endereço | [PF] [PJ] [Endereço] [Visitante] |
| S5 | Membros & Tags | [Membro] [Associação] [Tag auto] |
| S6 | Eventos & Equipes | [Evento] [Check-in] [Presença] |
| S7 | Setores & Suprimentos | [Setor] [Estoque] [Pedido compra] |
| S8 | PDV & Vendas | [Venda] [PDV] [Pagamento] |
| S9 | Financeiro | [Títulos] [Contas] [Unidade fiscal] |
| S10 | Permissões & Auth completo | [Grupos] [Itens perm.] [Controle de acesso] |

SPRINT 1 ¦ Fundação & Infraestrutura

Antes de escrever qualquer feature, o projeto precisa estar estruturado e rodando. Esta sprint não tem telas ricas — ela garante que tudo o que vier depois tenha uma base sólida.

| ⚙️ Back-end (NestJS + Prisma) | 🖥️ Front-end (telas & componentes) |
| --- | --- |
| • Inicializar projeto NestJS + configurar ESLint/Prettier • Configurar Prisma + conexão com PostgreSQL • Rodar migration inicial (schema base: Organization, vazio) • Configurar variáveis de ambiente (.env) • Criar PrismaService com onModuleInit • Criar módulo AppModule com PrismaModule global • Endpoint de health check GET /health • Autenticação JWT básica: /auth/login, /auth/me • Guard de JWT (sem grupos de permissão ainda) • Seed inicial: criar admin padrão para primeiro acesso | • Inicializar projeto (Next.js ou Vite + React) • Configurar TailwindCSS • Criar layout base: sidebar + topbar + área de conteúdo • Tela de Login (email + senha, integração com /auth/login) • Armazenar token JWT no cliente • Rota protegida: redirecionar para login se não autenticado • Tela inicial pós-login: dashboard placeholder • Componente de loading e tratamento de erros de API |

Ao final desta sprint:

| Projeto rodando | Login funcional | Rotas protegidas | DB conectado |
| --- | --- | --- | --- |

SPRINT 2 ¦ Organização & Organismos

O coração do sistema. Sem organismos cadastrados, não existe estrutura para associar membros, eventos, setores ou permissões. É a sprint que dá forma à 'árvore' da igreja.

| ⚙️ Back-end (NestJS + Prisma) | 🖥️ Front-end (telas & componentes) |
| --- | --- |
| • Model Organization: CRUD completo (POST, GET, PUT, DELETE) • Model OrganismCategory: CRUD + hierarquia de categorias (parentId) • Model Organism: CRUD com Materialized Path (path, depth) • Lógica de geração automática do path ao criar/mover organismo • Endpoint: GET /organisms?path=BN.Estoril (busca por prefixo) • Endpoint: GET /organisms/:id/children (filhos diretos) • Endpoint: GET /organisms/:id/ancestors (ancestrais pelo path) • Endpoint: GET /organisms/tree (árvore completa paginada por depth) • Validação: organismo físico requer endereço (parcial, Address simples por ora) • Campo isCommercial e cnpj no organismo | • Tela: lista de organizações • Tela: cadastro/edição de organização • Tela: gerenciamento de categorias de organismos (CRUD em árvore) • Tela: cadastro de organismo com seleção de pai (dropdown com busca) • Componente: visualização em lista hierárquica (indentada por depth) • Indicadores visuais: físico vs. lógico, comercial vs. virtual • Navegação: clicar em organismo abre seus filhos |

Ao final desta sprint:

| Árvore de organismos navegável | Categorias configuradas | Paths gerados automaticamente |
| --- | --- | --- |

💡 Seeds recomendados: criar a estrutura completa de exemplo (Boas Novas > Estoril > Ministérios) para que as próximas sprints tenham dados reais.

SPRINT 3 ¦ Organograma

Com a árvore de organismos pronta, já é possível construir o organograma. Ele tem dois modos: estrutura lógica da organização (quais organismos existem e como se relacionam) e organograma de lideranças (quem ocupa cada papel ministerial dentro de cada organismo).

Importante: o organograma de lideranças mostra pastores, líderes e co-líderes — não membros comuns da igreja. Membros de célula, por exemplo, não aparecem no organograma.

| ⚙️ Back-end (NestJS + Prisma) | 🖥️ Front-end (telas & componentes) |
| --- | --- |
| • Endpoint: GET /organisms/orgchart (retorna árvore com depth e children) • Endpoint: GET /organisms/:id/orgchart (sub-árvore a partir de um nó) • Adicionar campo ministerialRole ao MemberOrganism (para lideranças no nó) • Endpoint: GET /organisms/:id/leaders (membros com papel de liderança naquele nó) • Suporte a filtro por categoria (ex: só Unidades, só Ministérios) • Filtro: modo estrutura (só organismos) vs. modo liderança (organismos + líderes) | • Componente Organograma interativo (biblioteca: React Flow ou D3 tree) • Modo 1 — Estrutura lógica: nós são organismos, cor por categoria • Modo 2 — Lideranças: nós mostram nome do líder/pastor/co-líder por organismo • Expandir/colapsar nós ao clicar • Zoom e pan no canvas • Painel lateral: ao clicar num nó, exibe detalhes do organismo • Botão de exportar como imagem (PNG/SVG) • Toggle entre Modo Estrutura e Modo Liderança |

Ao final desta sprint:

| Organograma navegável | Modo estrutura | Modo liderança | Exportação |
| --- | --- | --- | --- |

🔗 Depende de: Sprint 2 (organismos com path e categorias)

SPRINT 4 ¦ Pessoas & Endereços

Cadastro normalizado de pessoas, endereços brasileiros e visitantes. Essa sprint cria o alicerce do cadastro humano — tanto para membros futuros quanto para fornecedores, compradores e qualquer outro papel.

| ⚙️ Back-end (NestJS + Prisma) | 🖥️ Front-end (telas & componentes) |
| --- | --- |
| • Models: Country, State, City com seed de dados brasileiros (UFs + principais cidades) • Model Address com relação a City • Model Person (base): email, phone, photoUrl, addressId • Model IndividualPerson (PF): firstName, lastName, CPF, birthDate, gender • Model CompanyPerson (PJ): razaoSocial, nomeFantasia, CNPJ, IE • CRUD completo de Person + PF + PJ (criação unificada em um endpoint) • Busca de pessoa: GET /persons?search=nome • Model Visitor: cadastro simplificado e isolado • CRUD de Visitor • Endpoint de busca de CEP (integração ViaCEP para preencher endereço) | • Tela: lista de pessoas com busca por nome/CPF/CNPJ • Tela: cadastro de pessoa física (formulário completo) • Tela: cadastro de pessoa jurídica • Componente de endereço com busca automática por CEP • Dropdowns encadeados: País > Estado > Cidade • Tela: lista de visitantes • Tela: cadastro de visitante (formulário simplificado) • Badge visual: PF vs. PJ na listagem |

Ao final desta sprint:

| Pessoas cadastradas (PF/PJ) | Endereço com CEP auto-preenche | Visitantes isolados |
| --- | --- | --- |

SPRINT 5 ¦ Membros, Associações & Tags

Sprint central do sistema. Aqui a pessoa 'entra para a igreja': solicita associação, é aprovada, e começa a ser alocada em organismos. Cada alocação gera automaticamente uma tag — e o organograma de lideranças começa a ter dados reais.

| ⚙️ Back-end (NestJS + Prisma) | 🖥️ Front-end (telas & componentes) |
| --- | --- |
| • Model Member: status PENDING/ACTIVE/INACTIVE, ministerialRole, enrollmentDate • Endpoint: POST /members/request (pessoa solicita associação a uma unidade) • Endpoint: PATCH /members/:id/approve (liderança aprova, status → ACTIVE) • Endpoint: PATCH /members/:id/reject • Model MemberOrganism: associação membro ↔ organismo com role • Lógica de geração automática da tag ao criar MemberOrganism • Model MemberTag: tabela de tags do membro • Endpoint: POST /member-organisms (associar membro a organismo) • Endpoint: DELETE /member-organisms/:id (desassociar) • Endpoint: GET /members/:id/tags (todas as tags do membro) • Endpoint: GET /organisms/:id/members (membros de um organismo) • Endpoint: GET /members/unallocated (membros sem nenhuma associação) • Endpoint: GET /dashboard/tags-summary (totais por tag/organismo) | • Tela: lista de membros com filtros (status, unidade, organismo) • Tela: detalhe do membro (dados + lista de tags + organismos) • Tela: solicitações pendentes de associação • Botão aprovar/rejeitar na listagem de pendentes • Tela: associar membro a organismo (select de organismo + papel) • Componente: exibição de tags do membro (chips coloridos por hierarquia) • Tela: membros não alocados (lista para ação da liderança) • Mini-dashboard: totais por organismo (barras simples) • Organograma Sprint 3 agora exibe líderes reais |

Ao final desta sprint:

| Fluxo completo membro | Tags automáticas | Dashboard de alocação | Organograma com lideranças reais |
| --- | --- | --- | --- |

🔗 Depende de: Sprint 2 (organismos) + Sprint 4 (pessoas)

SPRINT 6 ¦ Eventos & Equipes

Com membros e organismos prontos, os eventos passam a ter dados reais: equipes formadas por membros, check-in com histórico, e o início do vínculo com setores para vendas.

| ⚙️ Back-end (NestJS + Prisma) | 🖥️ Front-end (telas & componentes) |
| --- | --- |
| • Model EventType: CRUD de tipos de evento • Model Event: título, tipo, escopo, datas, organizadorId, unitId • CRUD completo de Event • Model EventOrganism: ministérios associados ao evento com papel • Endpoint: POST /events/:id/organisms (associar ministério ao evento) • Model EventCheckIn: check-in de membro no evento com papel • Endpoint: POST /events/:id/checkin (registrar presença) • Endpoint: GET /events/:id/checkins (lista de presença) • Endpoint: GET /members/:id/checkins (histórico do membro) • Endpoint: GET /reports/presence?memberId&month&year • Endpoint: GET /reports/presence?organismId&eventId | • Tela: calendário de eventos (visualização mensal) • Tela: cadastro de evento (tipo, escopo, datas, organismo/unidade) • Tela: detalhe do evento com aba de equipes • Tela: associar ministérios ao evento • Tela: check-in — lista de membros esperados + marcar presença • Indicador visual: membro presente / ausente • Tela: histórico de presença do membro (por evento, mês, função) • Tela: relatório de presença por evento e por ministério |

Ao final desta sprint:

| Eventos cadastráveis | Check-in funcionando | Histórico de presença | Relatório por período |
| --- | --- | --- | --- |

🔗 Depende de: Sprint 5 (membros e organismos)

SPRINT 7 ¦ Setores & Suprimentos

Setores são os organismos com operação física — livraria, lanchonete, loja, cozinha. Aqui entram estoque, pedidos de compra e o vínculo entre setor e evento, que é o que libera a venda na sprint seguinte.

| ⚙️ Back-end (NestJS + Prisma) | 🖥️ Front-end (telas & componentes) |
| --- | --- |
| • Organismos isCommercial já existem — adicionar lógica de setor • Model MaterialCategory: CRUD com hierarquia • Model UnitOfMeasure + UnitConversion: CRUD • Model Material: CRUD completo com categoria e unidade • Model Stock: estoque por material × organismo • Model StockMovement: IN, OUT, ADJUSTMENT com histórico • Endpoint: POST /stocks/:id/movement (entrada/saída manual) • Endpoint: GET /stocks?organismId= (posição do estoque do setor) • Model PurchaseOrder + PurchaseItem: CRUD • Endpoint: PATCH /purchase-orders/:id/approve • Model SectorEvent: setor ativo em evento • Model SectorEventPerson: pessoa designada para o setor no evento • Endpoint: POST /events/:id/sectors (ativar setor num evento) • Endpoint: POST /sector-events/:id/assign (designar pessoa + canSell) | • Tela: lista de materiais com categoria e unidade • Tela: cadastro de material • Tela: posição de estoque por setor • Tela: movimentação manual de estoque (entrada/saída) • Tela: histórico de movimentações • Tela: pedido de compra (criar + itens) • Tela: aprovação de pedidos pendentes • Na tela do evento: aba 'Setores' para ativar setores e designar pessoas • Indicador: quem tem permissão de venda em cada setor no evento |

Ao final desta sprint:

| Estoque por setor | Pedidos de compra | Setores ativos por evento | Designação de operadores |
| --- | --- | --- | --- |

🔗 Depende de: Sprint 2 (organismos) + Sprint 5 (membros) + Sprint 6 (eventos)

SPRINT 8 ¦ PDV & Vendas

Ponto de venda por setor dentro de um evento. Somente a pessoa designada com canSell pode abrir uma venda. A baixa de estoque é automática. Vendas antecipadas (para eventos futuros) são suportadas.

| ⚙️ Back-end (NestJS + Prisma) | 🖥️ Front-end (telas & componentes) |
| --- | --- |
| • Model Sale: vinculada a event + sectorEvent + sellerId • Endpoint: POST /sales (abrir venda — valida canSell do operador) • Model SaleItem: material + quantidade + preço unitário + subtotal • Endpoint: POST /sales/:id/items (adicionar item + baixa automática no estoque) • Endpoint: DELETE /sales/:id/items/:itemId (remover item + estorno no estoque) • Model SalePayment: forma de pagamento + valor • Endpoint: POST /sales/:id/payments (registrar pagamento) • Endpoint: POST /sales/:id/close (fechar venda — valida total pago) • Endpoint: POST /sales/:id/cancel (cancelar + estorno de estoque) • Endpoint: GET /sales?eventId=&sectorId= (listagem de vendas) • Endpoint: GET /reports/sales?eventId&sectorId&period | • Tela PDV: interface de ponto de venda (seleção de produtos + qtd) • Busca de produto por nome/SKU no PDV • Carrinho: adicionar/remover itens com subtotal em tempo real • Painel de pagamento: selecionar forma(s) + registrar troco • Tela: histórico de vendas do evento/setor • Tela: relatório de vendas por evento, setor e período • Tela: vendas antecipadas (selecionar evento futuro) • Indicador de estoque baixo durante venda |

Ao final desta sprint:

| PDV operacional | Baixa de estoque automática | Relatório de vendas | Vendas antecipadas |
| --- | --- | --- | --- |

🔗 Depende de: Sprint 7 (setores, estoque, designação de operadores)

SPRINT 9 ¦ Financeiro

Controle de contas a pagar e a receber por unidade fiscal. Pedidos de compra aprovados geram títulos. Vendas podem gerar recebíveis. Cada unidade com CNPJ tem sua visão financeira separada.

| ⚙️ Back-end (NestJS + Prisma) | 🖥️ Front-end (telas & componentes) |
| --- | --- |
| • Model FinanceTitle: PAYABLE / RECEIVABLE por organismo (unidade fiscal) • CRUD de FinanceTitle • Endpoint: PATCH /finance/:id/pay (marcar como pago + data) • Integração: aprovação de PurchaseOrder gera FinanceTitle PAYABLE automaticamente • Endpoint: GET /finance?type=PAYABLE&organismId=&status= • Endpoint: GET /finance?type=RECEIVABLE&... • Endpoint: GET /reports/finance/cashflow?organismId&period • Endpoint: GET /reports/finance/overdue?organismId | • Tela: contas a pagar (listagem com filtros por unidade e status) • Tela: contas a receber • Tela: lançamento manual de título (pagar ou receber) • Ação: marcar título como pago • Indicador visual: vencido / a vencer / pago • Tela: fluxo de caixa por unidade e período • Tela: títulos em atraso com destaque |

Ao final desta sprint:

| Contas a pagar/receber | Fluxo de caixa por unidade | Integração com compras |
| --- | --- | --- |

🔗 Depende de: Sprint 7 (pedidos de compra) + organismos com CNPJ (Sprint 2)

SPRINT 10 ¦ Permissões & Auth Completo

Última sprint. Com o sistema funcionando e todos os módulos integrados, agora faz sentido definir quem pode ver e fazer o quê. Os grupos de permissão serão ajustados com base no que o sistema realmente entrega.

| ⚙️ Back-end (NestJS + Prisma) | 🖥️ Front-end (telas & componentes) |
| --- | --- |
| • Model PermissionGroup: CRUD • Model PermissionItem: resource + action + scope por grupo • Model UserGroup: vínculo usuário ↔ grupo(s) • Guard de permissão granular (substitui o guard simples de JWT) • Decorator @RequirePermission('organisms', 'read', 'own_unit') • Aplicar guard em todos os endpoints já criados • Endpoint: GET /permissions/groups • Endpoint: POST /users/:id/groups (atribuir grupo) • Regra: visitante vê estrutura pública (org, unidades, pastores) • Regra: membro vê mais após aprovação (configurável por grupo) • Regra: organograma interno (líderes de ministério) só para membros+ • Seed de grupos padrão: visitante, membro, líder, admin | • Tela: gestão de grupos de permissão • Tela: itens de permissão por grupo (resource/action/scope) • Tela: atribuição de grupo a usuário • Tela de perfil: usuário vê/altera seu próprio grupo de acesso básico • Adaptar sidebar: exibir menus conforme permissão do usuário logado • Bloquear rotas do front conforme permissão (guard no React Router) • Tela: gestão de usuários do sistema • Feedback visual quando acesso é negado (403 tratado com elegância) |

Ao final desta sprint:

| Sistema com controle de acesso completo | Grupos configuráveis | Visibilidade por perfil |
| --- | --- | --- |

🔗 Depende de: Todos os módulos anteriores

# Observações e Recomendações

## Organograma — Biblioteca recomendada

Para o componente de organograma interativo, duas opções se destacam:

- React Flow (reactflow.dev) — ideal para nós customizáveis, drag, zoom e pan. Mais controle visual.

- D3.js tree layout — mais flexível para grandes hierarquias, mas exige mais código.

Sugestão: use React Flow para começar. É mais produtivo e o resultado visual é profissional com menos esforço.

## Seeds por Sprint

Manter seeds evolutivos é essencial. Cada sprint deve ter seu próprio seed file que depende dos anteriores, garantindo que o banco sempre tenha dados realistas para desenvolvimento e demonstração.

## Testes

A ordem de testes acompanha a ordem das sprints. Unit tests nos services, e2e nos endpoints críticos (auth, geração de tag, check-in, PDV). Não acumule dívida de testes além de 2 sprints.

## Path de organismo — cuidado com renomeações

O Materialized Path é baseado no slug do organismo. Se um organismo for renomeado, todos os paths filhos precisam ser atualizados. Implemente essa lógica de propagação na Sprint 2 já, mesmo que simples — é mais fácil do que refatorar depois.

— fim do documento —